UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y

CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

PROYECTO DE ASEGURAMIENTO DE SOFTWARE

SISTEMA DE GESTIÓN DE INVENTARIO Y PRECIOS

TIENDA FAMILIAR

Módulos del proyecto, casos de prueba y planificación (Diagrama de Gantt)

NOMBRE: SANTOS DAVID TOJ ÁLVAREZ

GUATEMALA, SEPTIEMBRE DE 2026

Módulos del proyecto, casos de prueba y planificación (Diagrama de Gantt)

# 1. Módulos identificados del proyecto

Con base en los requerimientos funcionales levantados durante la entrevista dirigida al dueño de la tienda, se identifican los siguientes módulos a integrar en el proyecto:

1. Módulo 1: Login / Autenticación

Permite el acceso al sistema mediante credenciales, diferenciando el nivel de acceso entre dueño/administrador y empleado.

2. Módulo 2: Gestión de Productos (CRUD)

Permite crear, actualizar y eliminar productos del catálogo de la tienda (nombre, precio de compra, precio de venta, cantidad).

3. Módulo 3: Control de Stock

Muestra la existencia disponible de cada producto y actualiza el inventario según entradas y salidas (ventas).

4. Módulo 4: Cálculo de Ganancias

Calcula la ganancia individual de cada producto (precio de venta − precio de compra) y permite identificar los productos más y menos rentables.

5. Módulo 5: Consulta Rápida de Precios

Permite al empleado o dueño buscar un producto por nombre y ver de inmediato su precio y stock disponible, sin depender de un cuaderno.

# 2. Casos de prueba por módulo

Se definen al menos tres casos de prueba por módulo, indicando el tipo de prueba (positiva/negativa) y el tipo de caja aplicado (caja negra o caja blanca), según si la validación se realiza desde la funcionalidad visible al usuario o desde la lógica interna del sistema.

## Módulo 1: Login / Autenticación

| ID CASO | DESCRIPCIÓN/ESCENARIO | CONDICIÓN PREVIA | PASOS DE EJECUCIÓN | RESULTADO ESPERADO | TIPO DE PRUEBA | TIPO DE CAJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-LOGIN-001 | Inicio de sesión exitoso con credenciales correctas. | El usuario está registrado en la base de datos. | 1. Ir a la pantalla de login. 2. Ingresar usuario/correo válido. 3. Ingresar contraseña válida. 4. Hacer clic en "Entrar". | El sistema redirige al usuario al panel principal. | Positiva | Caja Negra |
| CP-LOGIN-002 | Inicio de sesión fallido con contraseña incorrecta. | El usuario existe en la base de datos. | 1. Ir a la pantalla de login. 2. Ingresar usuario válido. 3. Ingresar contraseña incorrecta. 4. Hacer clic en "Entrar". | El sistema muestra un mensaje de error y no permite el acceso. | Negativa | Caja Negra |
| CP-LOGIN-003 | Bloqueo temporal tras múltiples intentos fallidos. | El usuario ha fallado el login 3 veces seguidas. | 1. Intentar iniciar sesión con contraseña incorrecta 3 veces. 2. Verificar el contador interno de intentos. 3. Intentar un cuarto acceso. | El sistema bloquea el acceso temporalmente y registra el intento en el contador interno. | Negativa | Caja Blanca |

## Módulo 2: Gestión de Productos (CRUD)

| ID CASO | DESCRIPCIÓN/ESCENARIO | CONDICIÓN PREVIA | PASOS DE EJECUCIÓN | RESULTADO ESPERADO | TIPO DE PRUEBA | TIPO DE CAJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-PROD-001 | Registro exitoso de un nuevo producto. | El usuario tiene sesión activa con permisos de administrador. | 1. Ir al módulo de productos. 2. Clic en "Agregar producto". 3. Llenar nombre, precio de compra, precio de venta y cantidad. 4. Guardar. | El producto se guarda y aparece en el listado general. | Positiva | Caja Negra |
| CP-PROD-002 | Actualización del precio de un producto existente. | El producto ya existe en el catálogo. | 1. Buscar el producto. 2. Clic en "Editar". 3. Modificar el precio de venta. 4. Guardar cambios. | El nuevo precio queda reflejado inmediatamente en el listado y en la consulta rápida. | Positiva | Caja Negra |
| CP-PROD-003 | Eliminación de un producto del catálogo. | El producto existe y no tiene movimientos pendientes. | 1. Buscar el producto. 2. Clic en "Eliminar". 3. Confirmar la eliminación. | El producto desaparece del listado y del stock disponible. | Positiva | Caja Negra |
| CP-PROD-004 | Intento de registrar un producto con campos obligatorios vacíos. | El formulario de nuevo producto está abierto. | 1. Dejar el campo "nombre" o "precio" vacío. 2. Clic en "Guardar". | El sistema muestra un mensaje de validación y no guarda el registro. | Negativa | Caja Blanca |

## Módulo 3: Control de Stock

| ID CASO | DESCRIPCIÓN/ESCENARIO | CONDICIÓN PREVIA | PASOS DE EJECUCIÓN | RESULTADO ESPERADO | TIPO DE PRUEBA | TIPO DE CAJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-STOCK-001 | Consulta del stock disponible de un producto. | El producto está registrado con una cantidad definida. | 1. Buscar el producto. 2. Revisar el campo de existencia. | El sistema muestra la cantidad exacta disponible. | Positiva | Caja Negra |
| CP-STOCK-002 | Actualización automática del stock tras registrar una venta. | El producto tiene stock mayor a 0. | 1. Registrar una venta de una unidad del producto. 2. Verificar la resta interna en la variable de stock. 3. Consultar el stock actualizado. | El stock disminuye exactamente en la cantidad vendida. | Positiva | Caja Blanca |
| CP-STOCK-003 | Alerta de stock bajo o agotado. | El producto tiene una cantidad igual o menor al mínimo configurado. | 1. Configurar un producto con stock mínimo = 2. 2. Reducir el stock a 1 o 0 unidades. 3. Verificar la condición interna de alerta. | El sistema muestra una alerta visual de stock bajo/agotado. | Positiva | Caja Blanca |

## Módulo 4: Cálculo de Ganancias

| ID CASO | DESCRIPCIÓN/ESCENARIO | CONDICIÓN PREVIA | PASOS DE EJECUCIÓN | RESULTADO ESPERADO | TIPO DE PRUEBA | TIPO DE CAJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-GAN-001 | Cálculo correcto de la ganancia individual de un producto. | El producto tiene precio de compra y precio de venta definidos. | 1. Registrar un producto con precio de compra Q10 y precio de venta Q15. 2. Verificar la fórmula interna (venta − compra). 3. Consultar la ganancia mostrada. | El sistema muestra una ganancia de Q5 por unidad. | Positiva | Caja Blanca |
| CP-GAN-002 | Visualización del producto más rentable del negocio. | Existen varios productos con ganancias distintas registradas. | 1. Ir al módulo de ganancias. 2. Ordenar por mayor ganancia. | El sistema muestra correctamente el producto con mayor margen en la parte superior. | Positiva | Caja Negra |
| CP-GAN-003 | Cálculo de ganancia cuando el precio de compra es mayor al de venta (pérdida). | Un producto tiene precio de compra Q20 y precio de venta Q18. | 1. Registrar el producto con esos valores. 2. Verificar el resultado del cálculo interno. | El sistema muestra una ganancia negativa (-Q2) y una alerta de posible error o pérdida. | Negativa | Caja Blanca |

## Módulo 5: Consulta Rápida de Precios

| ID CASO | DESCRIPCIÓN/ESCENARIO | CONDICIÓN PREVIA | PASOS DE EJECUCIÓN | RESULTADO ESPERADO | TIPO DE PRUEBA | TIPO DE CAJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-CONS-001 | Búsqueda exitosa de un producto por nombre. | El producto existe en el catálogo. | 1. Ir al buscador de productos. 2. Escribir el nombre exacto o parcial del producto. 3. Presionar buscar. | El sistema muestra el precio y stock del producto encontrado. | Positiva | Caja Negra |
| CP-CONS-002 | Búsqueda de un producto que no existe en el catálogo. | El producto no está registrado. | 1. Ir al buscador de productos. 2. Escribir un nombre inexistente. 3. Presionar buscar. | El sistema muestra un mensaje de "producto no encontrado". | Negativa | Caja Negra |
| CP-CONS-003 | Tiempo de respuesta de la búsqueda dentro del límite aceptable. | El catálogo tiene al menos 50 productos cargados. | 1. Realizar una búsqueda por nombre. 2. Medir el tiempo interno de respuesta del algoritmo de búsqueda. | El sistema responde en menos de 2 segundos. | Positiva | Caja Blanca |

# 3. Diagrama de Gantt — Planificación del proyecto

Planificación semanal del desarrollo e integración de módulos, así como de la ejecución de pruebas, con fecha máxima de entrega el sábado 24 de octubre de 2026.

| ACTIVIDAD | Sem 1 6-12 sep | Sem 2 13-19 sep | Sem 3 20-26 sep | Sem 4 27 sep-3 oct | Sem 5 4-10 oct | Sem 6 11-17 oct | Sem 7 18-24 oct |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diseño de base de datos y arquitectura del sistema | ■ |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo del módulo de Login/Autenticación |  | ■ |  |  |  |  |  |
| Desarrollo del módulo de Productos (CRUD) |  |  | ■ |  |  |  |  |
| Desarrollo del módulo de Control de Stock |  |  |  | ■ |  |  |  |
| Desarrollo de módulos de Ganancias y Consulta Rápida |  |  |  |  | ■ |  |  |
| Integración de módulos y ejecución de casos de prueba |  |  |  |  |  | ■ |  |
| Corrección de errores, documentación final y entrega |  |  |  |  |  |  | ■ |

Nota: la semana 6 contempla la integración de todos los módulos y la ejecución de los casos de prueba de caja negra y caja blanca definidos en la sección 2, según lo solicitado en la tarea de clase.